Тестове с всички търговски участници за прилагане Етап 1 на ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧЛ.88, АЛ.3 ОТ ПТЕЕ ЗА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

1. График за извършване на тестове

Тестовете ще се извършат в три времеви периода:

* Първа група: от 18 октомври до 22 октомври 2021 г;
* Втора група: от 22 ноември до 26 ноември 2021г.;
* Трета група: от 17 януари до 21 януари 2022 г.

Тестовете по съответните групи/периоди са идентични, съгласно готовността на търговските участници.

1. Сценарий за тестове в тестови информационни системи за обмен на данни за количества електрическа енергия по сетълмент периоди между Мрежови оператор и Търговски участник:
2. Заявка на търговския участник (ТУ) за участие в тестове с мрежови оператор (МО):

ТУ изпраща данни до МО с цел идентифициране на ТУ, по електронен път от email адрес, посочен в договор с МО (рамков договор с ЕРД; договор за балансиране с ЕСО):

* Идентификация на юридическото лице чрез наименование и ЕИК;
* Идентификация на ТУ чрез EIC код (32X\*);
* Клиентски сертификат, отговарящ на изискванията на т. 2.3. на Приложение 6 към Инструкцията;
* Email адрес за комуникация по време на тестовете;
* Други контакти.

1. Регистрация на ТУ в комуникационната система за обмен на данни на МО:

* МО прави необходимите настройки в комуникационната си система за обмен на данни с ТУ;
* МО изпраща на ТУ:

- входна точка към комуникационната му система;

- потребителско име (EIC кода) и инициализираща парола.

1. ТУ тества смяна на паролата си в системата на МО.
2. МО изпраща на ТУ данни за няколко измервателни точки на доставка на ТУ за единични тестове за обмен на данни по сетълмент период за различни периоди: една седмица и един месец.
3. ТУ тества сваляне и потвърждаване на предоставените от МО данни по т. 4.
4. МО изпраща на ТУ информация при готовност на предоставени данни за всички точки на ТУ за период от един месец.
5. ТУ тества масово сваляне и потвърждаване на предоставените от МО данни по т. 6.
6. Комуникация с екипите на МО

* [eto.balance@eso.bg](mailto:eto.balance@eso.bg) – Електроенергиен системен оператор ЕАД;
* [dataex@cez-rp.bg](mailto:dataex@cez-rp.bg) – ЧЕЗ Разпределение България АД;
* [dataexchange@elyug.bg](mailto:dataexchange@elyug.bg) - Електроразпределение Юг ЕАД;
* [dataex@erpsever.bg](mailto:dataex@erpsever.bg) - Електроразпределение Север АД;
* [erp@erp-zlatni.bg](mailto:erp@erp-zlatni.bg) – ЕРП Златни пясъци АД.

1. Организация на тестовете

За предварителната подготовка на групите от ТУ по периоди на тестове от раздел I. е необходимо всеки ТУ да избере подходящия според готовността му период (група) за тестове от раздел I. и да изпрати Заявка за участие по т. 1. на раздел II на посочените Еmail - адреси на МО до два работни дни преди обявената начална дата за периода.