Тестове с всички търговски участници за прилагане ЕТАП 2  на ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧЛ.88, АЛ.3 ОТ ПТЕЕ ЗА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

- График за извършване на тестове

Тестовете ще се извършат на две стъпки, всяка в три времеви периода:

Стъпка 1: ЕТАП 2 – MSCONS 810, INVOIC 910, UTILMD 343

- Първа група: от 24 до 28 юли 2023 г;

- Втора група: от 14 до 18 август 2023 г.;

- Трета група: от 21 до 25 август 2023 г.

Стъпка 2: ЕТАП 2 – MSCONS, INVOIC, UTILMD други

- Първа група: от 11 до 15 септември 2023 г;

- Втора група: от 18 до 22 септември 2023 г.;

- Трета група: от 25 до 29 септември 2023 г.

Тестовете по съответните групи/периоди са идентични, съгласно готовността на търговските участници.

- Сценарий за тестове в тестови информационни системи за обмен на данни Етап 2 между Мрежови оператор и Търговски участник:

- Заявка  на търговския участник (ТУ) за участие в тестове с мрежови оператор (МО):

ТУ изпраща данни до МО  с цел идентифициране на ТУ, по електронен път от email адрес, посочен в договор с МО (рамков договор с ЕРД; договор за балансиране с ЕСО):

- Тестове стъпка (1 или 2 ), група (първа, втора или трета);

- Идентификация на юридическото лице чрез наименование и ЕИК;

- Идентификация на ТУ чрез EIC код (32X*);

- Email адрес за комуникация по време на тестовете;

- Други контакти.

- Регистрация на ТУ в тестовата комуникационната система за обмен на данни на МО:

- MO инсталират действащите клиентски сертификати на ТУ в тестовата комуникационната система за обмен на данни;

- МО изпраща на ТУ:

- входна точка към комуникационната му система;

- потребителско име (EIC кода) и инициализираща парола.

- ТУ сменя паролата си в системата на МО.

- МО подготвя на ТУ единични съобщения за обмен на данни по Етап 2.

- ТУ тества сваляне и потвърждаване на предоставените от МО данни по т. 4.

- МО изпраща на ТУ информация при готовност на предоставени данни за всички точки на ТУ за период от един месец.

- ТУ тества масово сваляне и потвърждаване на предоставените от МО данни по т. 6.

- Комуникация с екипите на МО

- eto.balance@eso.bg – Електроенергиен системен оператор ЕАД;

- dataex@ermzapad.bg –  Eлектроразпределителни мрежи Запад АД;

- dataexchange@elyug.bg - Електроразпределение Юг ЕАД;

- dataex@erpsever.bg - Електроразпределение Север АД;

- erp@erp-zlatni.bg – Електроразпределение Златни пясъци АД.

- Организация на тестовете

За предварителната подготовка на групите от ТУ по периоди на тестове от раздел I. е необходимо всеки ТУ да избере подходящия според готовността му период (група) за тестове от раздел I. и да изпрати Заявка за участие по т. 1. на раздел II на посочените Еmail - адреси на МО до пет работни дни преди обявената начална дата за периода:

Стъпка 1: ЕТАП 2 – MSCONS 810, INVOIC 910, UTILMD 343

- Първа група: заявка до 17.07.2023 г.;

- Втора група: заявка до 07.08.2023 г.;

- Трета група: заявка до 14.08.2023 г.

Стъпка 2: ЕТАП 2 – MSCONS, INVOIC, UTILMD други

- Първа група: заявка до 01.09.2023 г.;

- Втора група: заявка до 11.09.2023 г.;

- Трета група: заявка до 15.09.2023 г.